СОГЛАСОВАНО:					         УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ПАО «НЕФАЗ»		          Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»

_______Р.Н. Мустафин                                    	          ________Е.Б. Корепанов

«_____»_____________2023г.			          «_____»_____________2023г.

Техническое задание на работы по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений и комплексному обследованию крановых путей.

1 Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

1.1.1 Работы по изучению документации, по выполнению обследования и проведению измерений выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, д.3.

1.1.2	Работы по подготовке программы проведения экспертизы, выполнению расчетов и обработке данных измерений, составлению заключения экспертизы промышленной безопасности выполняются на территории Подрядчика.

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: ноябрь 2024г.

1.3 Требования к условиям расчетов:

Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 45 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ и на основании выставленных подрядчиком оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

Работы выполнять в соответствии с действующей НТД:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- ФНП В области ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2022г. № 420.;

- РД 10-112-1-04 Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения;

- Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»;

- другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

1.5 Требования к организации работ:

1.5.1 Подрядчик разрабатывает программу проведения экспертизы и согласовывает ее с Заказчиком до заключения договора.

1.5.2 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической документацией (нормы, правила, инструкции, РД и пр.).

1.5.3 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1 Ответственность за соблюдение необходимых мер пожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда несет Подрядчик.

1.6.2 При выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ».

1.7 Иные требования:

С коммерческим предложением предоставляется гарантийное письмо.

2 Требования к выполнению работ:

Работы выполняются в условиях действующего производства.

Подрядчик обязан определить соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности и фактическое состояние подъемных сооружений.

Подрядчик обязан обеспечить объективность и обоснованность выводов заключения экспертизы промышленной безопасности.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность документов и конфиденциальность  сведений, представленных на экспертизу.

3 Требования к объемам выполняемых работ:

Перечень подъемных сооружений и крановых путей с указанием срока проведения экспертизы:

3.1 Экспертное обследование подъемных сооружений

| № п/п | № крана | Рег.№ | Зав. № | Г/п, т | Цех № | Дата обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 60446 | 701440 | 20/5 | 1 | Май 2024г. |
| 2 | 11 | 60496 | 43697 | 10 | 1 | Октябрь 2024г. |
| 3 | 19 | 60598 | 315 | 10 | 1 | Май 2024г. |
| 4 | 9 | 60473 | 345 | 10 | 2 | Сентябрь 2024г. |
| 5 | 5 | 60451 | 701439 | 20/5 | 2 | Сентябрь 2024г. |
| 6 | 61 | 84443 | 42267 | 10 | 2 | Октябрь 2024г. |
| 7 | 6 | 60445 | 42687 | 10 | 5 | Сентябрь 2024г. |
| 8 | 1 | 60439 | 355 | 10 | 5 | Сентябрь 2024г. |
| 9 | 16 | 60541 | 43-1040 | 10 | 6 | Сентябрь 2024г. |
| 10 | 18 | 60585 | 801304 | 30 | 6 | Май 2024г |
| 11 | 37 | 60699 | 1966 | 20/5 | 6 | Сентябрь 2024г. |
| 12 | 10 | 60474 | 365 | 10 | 6 | Октябрь 2024г. |
| 13 | 3 | 60443 | 701616 | 30/5 | 11 | Октябрь 2024г. |
| 14 | 17 | 60566 | 601162 | 30/5 | 18 | Май 2024г. |
| 15 | 20 | 60716 | 46686 | 10 | 18 | Октябрь 2024г. |
| 16 | 36 | 60702 | 101001 | 20/5 | 18 | Октябрь 2024г. |
| 17 | 25 | 60997 | 399 | 30 | 18 | Октябрь 2024г. |
| 18 | 26 | 61052 | 1357 | 30 | 18 | Октябрь 2024г. |
| 19 | 56 | 80689 | 579 | 12,5 | 22 | Сентябрь 2024г. |
| 20 | 47 | 61022 | 40825 | 20/5 | 25 | Июль 2024г |
| 21 | 52 | 77814 | 21497 | 5 | 25 | Октябрь 2024г. |
| 22 | 8 | 60448 | 344 | 10 | 25 | Сентябрь 2024г. |
| 23 | 4 | 80317 | 188 | 12,5 | 25 | Май 2024г. |
| 24 | 33 | 61006 | 1485 | 16/3,2 | 25 | Май 2024г. |
| 25 | 46 | 60816 | 101002 | 20/5 | 31 | Сентябрь 2024г. |

3.2 Экспертное обследование крановых путей

| № п/п | Крановый путь (номер крана) | № цеха | Длина пути, м | Дата обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМ 37 | 6 | 108х2 | Май 2024 |
|  | ИТОГО |  | 108x2 |  |

4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

Срок гарантии на выполненные работы - на срок продления службы технических устройств в соответствии с выданным заключением.

5 Перечень необходимых разрешений и документов:

5.1 Лицензия на право проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях установленных ст.7 Федерально закона №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.2 Свидетельство об аттестации (аккредитации) лаборатории с допуском по областям: 3.1, 3.2, 3.10.

5.3 Квалификационные удостоверения экспертов в области промышленной безопасности Э14.4ТУ, Э14.43С.

6 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

Итоговая документация оформляется в виде актов о приемке выполненных работ и выдачи заключения экспертизы промышленной безопасности подъемного сооружения.

7. Исполнитель при предоставлении конкурсной документации в ПАО «НЕФАЗ» в её состав включает следующие документы:

а) скан анкеты, подписанной руководителем;

б) калькуляции, либо гарантийное письмо о предоставлении необходимых расчетов в случае выбора организации в качестве победителя закупки;

в) коммерческое предложение;

г) документы, согласно п.5 настоящего ТЗ.

8. Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ:

Подрядчик выполняет все работы самостоятельно и вправе привлекать к проведению технического диагностирования, неразрушающего и (или) разрушающего контроля подъемных сооружений и крановых путей иные организации или лица, владеющих необходимым оборудованием для проведения указанных работ, (при предоставлении Заказчику договора оказания услуг и свидетельства об аттестации (аккредитации) лаборатории с допуском по областям 3.1, 3.2, 3.10).

9. Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой):

Заключение передается на регистрацию в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

10 Иные требования:

В проведении экспертизы промышленной безопасности вправе участвовать эксперты первой и (или) второй, и (или) третьей категории, аттестованные в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности».

Эксперты должны соответствовать требованиям, указанным в п.8, 9, 10 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2022г. № 420.

11. Дополнительные требования к Подрядчику (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):

Подрядчик и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий:

Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо

Лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика;

Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса;

Подрядчик не является Лицом, связанным с государством, и не имеет Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником Подрядчика либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Подрядчика.

Подрядчик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

Подрядчик и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Подрядчик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Подрядчик или какие-либо его Аффилированные лица

будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

Подрядчик обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными,  достоверными и точными. Подрядчик обязуется в течении не менее пяти лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.

Подрядчик подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Подрядчик удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».

Подрядчик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.